**Informe de avance de pruebas**

|  |  |
| --- | --- |
| Emitido por: | Yolima Alejandra Guadir Paguay |
| Analista de: | SofkaU |
| Fecha: | 03/03/2023 |

Descripción:

El objetivo de este informe es proporcionar un resumen detallado del progreso realizado en las pruebas del plan de calidad plateado. El alcance del plan incluye los servicios de "Calculadora", "conversión de números a dólar y texto" y "flujo de compra de supermercado Carulla". El propósito de este informe es identificar los resultados de las pruebas realizadas hasta la fecha y determinar si se cumplen con los criterios de aceptación establecidos.

Progreso del plan de calidad:

El plan de calidad se estableció el 2 de marzo, diseñado para realizar pruebas en dos servicios Soap y una página web comercial del supermercado Carulla, para esto se plantearon 30 casos de prueba distribuidos de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| Servicios | CP planteados |
| Calculadora | 11 |
| Conversión | 5 |
| Web Carulla | 14 |

Hasta la fecha del informe 4 de marzo se cuenta con la ejecución del 50% de los casos de prueba, distribuidos de la siguiente manera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Informe de bugs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Titulo** | **Fecha del informe** | **Entidad revisora** | **Probador que lo identifico** | **Referencia Caso de prueba** | **Elemento de prueba** | **Pasos** | **Fase donde se observó el defecto** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Severidad** | **Impacto** | **Prioridad** |
| **BUG-001** | Resta de manera incorrecta dos números enteros. | Marzo-03-2023 | Sofka U | Yolima Alejandra Guadir Paguay | CP\_8 | Servicio de calculadora | 1. Copiar la url que nos proporciona el servicio (WSDL)  2. Crear un proyecto SOAP y copiar la ir  3. Realizar la petición en el servicio Subtract 4. Ingresar los números enteros: -1, -2 5. Ejecutar la petición | Despliegue | Muestra el resultado igual a 2 | -3 | Alta | 5 | 5 |
| **BUG-002** | Multiplicar un número entero por un decimal. | Marzo-03-2023 | Sofka U | Yolima Alejandra Guadir Paguay | CP\_5 | Servicio de calculadora | 1. Copiar la url que nos proporciona el servicio (WSDL)  2. Crear un proyecto SOAP y copiar la url  3. Realizar la petición en el servicio Multiply 4. Ingresar los números: 7, 0.9 5. Ejecutar la petición | Despliegue | Muestra un error tipo 500, internal server error | 5.4 | Alta | 5 | 5 |
| **BUG-003** | No Convierte un número decimal de manera completa | Marzo-03-2023 | Sofka U | Yolima Alejandra Guadir Paguay | CP\_15 | Servicio conversión de números a texto | 1. Copiar la url que nos proporciona el servicio (WSDL)  2. Crear un proyecto SOAP y copiar la url  3. Realizar la petición en el servicio NumberToWorld 4. Ingresar el número decimal (3,3) 5. Ejecutar la petición | Despliegue | Tres | Tres y tres décimas | Alta | 4 | 4 |
| **BUG-004** | Agregar productos al carrito cuando no tiene existencia en stock | Marzo-03-2023 | Sofka U | Yolima Alejandra Guadir Paguay | CP\_23 | Página web Carulla | 1. Ingresar a la página web de Carulla 2.Iniciar sesion  3. Agregar productos al carrito de compra | Despliegue | No este habilitado el producto para comprar | Se agrega el producto al carrito de compra, donde aparece un mensaje "Sin Stock" | Alta | 4 | 4 |